## Slide 1
Power CEO Projektbericht
Made-in-Austria Energy Orchestrator Stand: 14. März 2026

## Slide 2
Projektübersicht
• Projektname: Power
• Positionierung: Made-in-Austria Energy Orchestrator (EMS-Plattform)
• Standort: Österreich
• Fokus: Battery + Wallbox + Tarif-Engine
• Aktueller Status: Phase 2 Vorbereitung (Pausiert)

## Slide 3
Ampelstatus
Bereiche
• Product: Konzeption
• Tech: Repository Setup
• Regulatory: Vorprüfung
Status
• Go-To-Market: Partneraufbau
• Funding: Förder-Scouting

## Slide 4
Phase 1 Ergebnisse - Deliverables
• ICP_SNAPSHOT.md - Primär/sekundär ICP definiert
• VALUE_PROPOSITION_AT.md - Nutzen quantifiziert (Haushalt: 30-70€/Monat, KMU: 120-450€/Monat)
• GTM_HYPOTHESES_AT.md - 4 testbare GTM-Hypothesen
• REGULATORY_AT.md - EMS vs. Stromlieferant Abgrenzung
• FUNDING_WORKPLAN.md - Förderfähigkeits-Matrix (Q2-Q4 2026)

## Slide 5
Phase 2 Pakete
• Paket 1: Kickoff - ⏳ Wartend (Termin-ID + Owner fehlen)
• Paket 2: Smart-Meter API - ✅ QA-complete (TC-27..TC-43)
• Paket 3: Tarif-Engine - ✅ QA-complete (TC-34..TC-38)
• Paket 4: Device Control - ✅ QA-complete (TC-20..TC-31)
• Paket 5: Monitoring - ✅ QA-complete (TC-MON-1..TC-MON-8)

## Slide 6
QA Abdeckung - 43 Testfälle
• Paket 1 (Auth): TC-17..TC-19 - 100%
• Paket 2 (Smart-Meter): TC-27..TC-43 - 100%
• Paket 3 (Tarif): TC-34..TC-38 - 100%
• Paket 4 (Device): TC-20..TC-31 - 100%
• Paket 5 (Monitoring): TC-MON-1..TC-MON-8 - 100%

## Slide 7
Monitoring & Alerting
P1 Alarme
• API-Ausfall
• Device-Command-Failure
• Tarif-Freshness
Implementiert
• PromQL-Alarmregeln
• Runbooks
• Alert-Drill Matrix

## Slide 8
Funding & Förderung
• Q2 2026: aws Preseed (Förderung)
• Q3 2026: Seedfinancing (Investoren)
• Q3-Q4 2026: Fertigungsüberleitung (Förderung)
• Q4 2026: ERP-Darlehen (Bank)

## Slide 9
Nächste Schritte
• 1. Reaktivierung: Auf Signal von Lech warten
• 2. Kickoff durchführen: Termin-ID + Owner eintragen
• 3. Paket 2 Scope Sign-off nachholen
• 4. Implementation Start: Backend/Frontend Build

## Slide 10
Zusammenfassung
3 von 5 Paketen QA-complete 43 funktionale Testfälle + 8 Monitoring-Tests Phase 2 wartet auf Reaktivierung